**SYSPRO EL TROGE WEB 1.0**

PLAN DE ITERACIÓN

1. **Principales Hitos**

|  |  |
| --- | --- |
| HITOS | FECHA |
| Inicio iteración | 06/04/2015 |
| Toma de requerimientos | 06/04/2015 al 20/04/2015 |
| Fin iteración | 24/04/2005 |

1. **Objetivos de alto nivel**
   1. Delimitar el alcance del software
   2. Elaborar formatos de requerimientos.
   3. Toma de requerimientos.
   4. Descripción del problema y gestión de procesos del negocio.
2. **Asignaciones de elementos de trabajo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre / Descripción** | **Prioridad** | **Estimación tamaño (puntos)** | **Asignado a** | **Estimación esfuerzo (horas)** |
| Entrevista con el usuario | Alta |  | Gabriela P. | 24 |
| Elaboración del documento de visión | Media |  | Eidelman H. | 2 |
| Elaboración del plan de desarrollo | Alta |  | Gabriela P.  Eidelman H. | 4 |
| Elaboración del glosario | Baja |  | Gabriela P. | 1 |
| Segmentación de requerimientos | Media |  | Eidelman H.  Gabriela P. | 16 |
| Evaluación de propuestas para el software | Alta |  | Eidelman H. | 5 |
| Rectificación de documentos | Media |  | Gabriela P. | 5 |

1. **Cuestiones.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cuestiones | estado | nota |
| Deficiencia de precisión de requerimientos | resuelto |  |

1. **Criterios de evaluación.**

* El 95% de los objetivos de alto nivel cumplidos.
* La toma de requerimientos fue clara y concisa.
* El problema ha sido identificado claramente para la implementación de su solución.

1. **Valoración.**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Objetivo de evaluación | Cumplimiento del plan de iteración |
| Fecha de evaluación | 27/04/2015 |
| Participantes | EHS, GPO |
| Estado del proyecto | Verde. |

* + **Evaluación con respecto a los objetivos**

1. Los objetivos se cumplieron a un 98%
2. Los requerimientos son claros pero no concluyen el objetivo final, se recomienda tomar nuevamente los requerimientos al módulo de reportes y balances.
   * **Elementos de trabajo.**

Todos los elementos planteados han sido trabajados y corregidos.

* + **Evaluación de los resultados de las pruebas con respecto a los criterios de evaluación.**

En cuanto a los ítems trabajados se concluyó que en los requerimientos faltan especificaciones para completar el diseño los módulos a trabajar.